2025年技术部【第27周】工作周报

| 报告人 | 颜准 |  | 时间 | 6月30日 至 7月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周重点工作 | - 本周工作总结如下： - 基础运维类 - (6.30)修复中考体育系统漏项人员编辑成绩打不开，无法保存的问题。修复乌鲁木齐部分学校没有录入等级的问题。 - (7.1)根据渗透漏扫报告，禁止晨午检所有url静态资源访问,只有携带对应的referer才能访问。修复中考体育`目标URL存在http host头攻击的漏洞`。 - 研发工作 - （7.1）设备管理中心注册用户前端页面初步完成,后端只导入了代码。 - （7.2）完成`设备管理中心` 注册页面及审核页面，后端代码逻辑走通。 - （7.3）用户注册申请账号全流程走通,`用户的账号绑定的有角色,没有部门`通过审核后或不通过；修改了wechat项目接口,能够根据审批状态发送不同的短信.给阿里云短信服务备案资质,未成功,短信暂时发送不出去。 - （7.4）产品设备管理完成前端大部分页面,差字段关联组件,后端差保存接口。 - （7.5）产品设备管理完成,前后端能够正常按照操作流程运转。 - 会议类 - （6.30）参加半年工作会议。 - （7.3）参与运营部和技术部系统对接运维会。 - 其他 |  |  |  |
| 本周不足和改进 | - 不足之处: - 设备管理中心v2.0的开发过程中，对于需求没有完全理解就开发，经常需要问询才知道需求到底是干什么。 - 开发过程中，过于注重前端，没有聚焦于业务代码逻辑本身。 - 改进方面: - 1.开发之前，熟读需求，不懂就问，确保完全理解需求再进行研发，事半功倍。 - 2.先完成业务上的任务，再考虑优化，美化等细节方面的问题，不能捡了芝麻丢了西瓜，要分得清主次。 |  |  |  |
| 下周工作计划 | - 继续对设备管理中心v2.0进行研发。 - 日常运维晨午检系统。 - 着手迁移中考体育数据库到国产数据库中。 |  |  |  |
| 申请批复 |  | 批复人 |  |  |
|  |  | 批复意见： 批复时间： 年 月 日 时 |  |  |