2025年技术部【第20周】工作周报

| 报告人 | 颜准 |  | 时间 | 5月12日 至 5月16日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周重点工作 | - 本周工作总结如下： - 基础运维类 - (5.12)中考体育增加管理员用户不允许两个用户同时登录的后端的逻辑,将控制开关写到参数里,可以在不用修改代码的情况下控制开启或者关闭。 - (5.13)中考体育处理学生报考项目报上了但是查询不到的问题,并解决执行报错的问题。取消对学生姓名进行比较的sql和stream流,将学生姓名和导入姓名不一样的输出为日志。将中考体育及其他几个服务器的nginx隐藏版本号。 - (5.15)中考体育项目,修改保存学校基本信息,未与考点绑定会报错,增加提示。id黑名单和管理员白名单逻辑调整。管理员多终端登录优化为参数调整。修改学生中考成绩录入下载模版50米跑的批注。 - (5.16)中考体育修复学校在计划执行之后修改学校名称,导入成绩下载模版,模版的名字和现有学校名称对不上。 - 研发工作 - (5.12)新体测日常检测计划管理,学校检测计划页面和后端部分逻辑初步完成。 - (5.13)新体测项目增加部分新增内容的记录操作日志,优化日常检测计划设置的页面和操作逻辑。 - (5.14)新体测项目增加mybatisplus依赖,调整计划controller位置防止循环依赖,优化项目文件整体结构,增加新建计划后端的逻辑,使其在建立计划的时候就能赋予学生编号。 - (5.16)新体测项目增加学校统计率页面,以及后端逻辑。 - 会议类 - 其他 - (5.14)针对高新区体测报告书,协助慕老师,配合董主管对统计率等数据进行筛选,查询。 2.(5.16)依据下发的主机服务器漏洞,协助主管对服务器上的软件,依赖,中间件,组件等进行升级替换到没有安全隐患的版本。 |  |  |  |
| 本周不足和改进 | - 不足之处: - 工作流程方面存在缺陷,开发新功能应先有整体的一个大框架,而不是想一步开发一步,会导致出现逻辑上的bug或功能做得不够完善,也会出现多人开发数据类型使用不规范或者数据库字段不统一的情况出现。 - 系统的稳定性不够高,中考体育学生姓名,学校名称总是出现多个库比对不一致的情况,容易出现没有手动抛出的异常。 - 改进方面: - 编写大体框架完整的新体测项目的需求,使在开发的时候有所参考和依赖,各种公共的依赖,数据库表等能够一致,新功能的实现也能够做得比较完善。 - 中考体育多库之间字符串字段的不统一,后端用日志记录并输出,遇见问题能够快速查到是哪个出现问题,同时用id等进行对比,先使功能先完整走完,再处理问题。 |  |  |  |
| 下周工作计划 | 1.新体测项目的基本用户操作流程全部做完,能够使用户初步进行使用,对统计报表类进行开发,针对做完的功能进行优化。 2.持续跟进中考体育的运维工作,针对出现的各项问题进行整理梳理,避免发生二次问题,也能够万一出现相似有所参考。 |  |  |  |
| 申请批复 |  | 批复人 |  |  |
|  |  | 批复意见： 批复时间： 年 月 日 时 |  |  |