“新疆学生体质健康网（www.xjsch.com）”信息平台

国产化改造适配验证方案

为深入落实自治区2025年度国产芯片“国货国用”专项工作要求，扎实推进“新疆学生体质健康网（www.xjshc.com）”信息平台国产化改造项目落地实施，特制定本改造适配验证方案，旨在全面保障方案的科学性、可行性、安全性与兼容性，确保项目高质量建设并符合教育信息化国产化发展标准。

- 验证目标

全面验证三业务系统：

- 1.学校晨（午）检及因病缺勤信息管理系统

- 2.自治区学生体质测试信息管理系统

- 3.新疆初中学业水平体育与健康考试信息管理系统

- 在国产服务器硬件架构、统信 UOS 操作系统、达梦 DM8 数据库组成的国产化技术栈下的功能完整性、兼容性、性能稳定性及数据安全性，确保改造后系统满足业务场景正常运行需求。

- 验证范围

硬件架构适配：国产服务器硬件+国产操作系统架构环境下系统部署与运行兼容性。

数据库适配：达梦 DM8 数据库的数据迁移准确性、SQL 语句兼容性、连接稳定性。

业务功能适配：三大系统核心业务流程完整性。

性能与稳定性：高并发场景下的响应速度、长时间运行无异常报错情况。

- 验证环境准备

表1 环境配置表

| 验证维度 | 环境配置 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 国产服务器 1 台（arm64 架构） |
| 操作系统 | 统信 UOS 一套 |
| 数据库 | 达梦 DM8 数据库（含官方数据导入／导出工具、监控工具） |
| 应用部署 | Spring应用部署包（已完成统信 UOS 适配、达梦 DM8 数据库驱动替换及配置调整） |
| 测试工具 | 功能测试工具（Postman）、性能测试工具（JMeter）、数据库对比工具（达梦数据对比工具） |

- 验证实施步骤

- （一）硬件与操作系统适配验证

- 1.环境搭建：在国产服务器+统信UOS操作系统服务器上搭建JDK、tomcat环境，验证是否正常运行。

- 2.服务部署：执行一键启动脚本，记录服务启动时长、进程状态，验证启动成功率（需达到 100％）。

- 3.权限与路径验证：检查应用日志输出、临时文件存储路径的权限配置，模拟异常权限场景测试容错能力，形成权限适配测试报告。

- 4.稳定性测试：重启统信 UOS 系统、应用服务各 3 次，记录启停过程无进程残留、启动失败等问题，提供稳定性测试记录。

- 5.资料整理：整理架构适配对比表（原 x86 与arm64环境运行参数）、统信 UOS配置修改清单。

- （二）数据库适配验证

1.按业务系统拆分的数据库适配改造验证

表2 学校晨（午）检及因病缺勤信息管理系统方案验证表

| 序号 | 适配维度 | 具体操作 | 影响范围 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依赖驱动配置 | 在 pom.xml 中更新数据库驱动依赖 | 项目构建环境 | 验证 Maven 打包无依赖冲突、构建成功率 100％ |
| 2 | 连接字符串 | 将 jdbc:mysql:// 改为 jdbc:dm://，调整端口和参数 | 所有数据源配置 | 验证数据源连接成功、无 URL 格式报错 |
| 3 | 驱动类名 | 将 com.mysql.jdbc.Driver 改为 dm.jdbc.driver.DmDriver | 连接池配置 | 验证驱动类加载成功、连接池正常创建连接 |
| 4 | SQL 语法适配 | 将所有语法不匹配的sql全部替换为达梦方言，并验证性能 | CRUD场景 | 验证系统所有功能菜单的数据 CRUD 操作结果完整、准确，无 SQL 语法错误 |
| 5 | 应用代码调整 － DAO 层 | 修复分页查询、日期处理等 SQL 调用 | 数据访问层 | 验证 DAO 层接口调用无报错，返回数据正确 |
| 6 | 应用代码调整 － 工具类 | 更新数据库连接工具类，支持达梦特性 | 通用工具模块 | 验证工具类方法调用结果符合达梦特性要求 |

| 序号 | 适配维度 | 具体操作 | 影响范围 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 应用代码调整 － 配置类 | 调整数据源配置和连接参数 | 配置层 | 验证配置参数生效，数据源连接稳定 |
| 8 | 应用代码调整 － 单元测试 | 更新测试用例，验证达梦兼容性 | 测试模块 | 验证单元测试通过率 100％ |
| 9 | 配置文件更新 － context.xml | 更新数据源驱动和连接 URL | Tomcat 配置 | 验证 JNDI 数据源加载成功 |
| 10 | 配置文件更新 － web.xml | 调整 JNDI 数据源引用 | Web 应用配置 | 验证 Web 层数据源调用正常 |
| 11 | 配置文件更新 － properties 文件 | 更新数据库连接参数 | 应用配置 | 验证配置参数生效，无参数错误导致的连接失败 |
| 12 | 配置文件更新 － 日志配置 | 添加达梦 SQL 日志输出 | logback.xml | 验证达梦 SQL 执行日志正常输出，便于问题排查 |

表3自治区学生体质测试信息管理系统方案验证表

| 序号 | 适配维度 | 具体操作 | 影响范围 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依赖驱动配置 | 在 pom.xml 中更新数据库驱动依赖 | 项目构建环境 | 验证 Maven 打包无依赖冲突、构建成功率 100％ |
| 2 | 连接字符串 | 将 jdbc:mysql:// 改为 jdbc:dm://，调整端口和参数 | 所有数据源配置 | 验证数据源连接成功、无 URL 格式报错 |
| 3 | 驱动类名 | 将 com.mysql.jdbc.Driver 改为 dm.jdbc.driver.DmDriver | 连接池配置 | 验证驱动类加载成功、连接池正常创建连接 |
| 4 | SQL语法适配 | 将所有语法不匹配的sql全部替换为达梦方言，并验证性能 | CRUD场景 | 验证系统所有功能菜单的数据 CRUD 操作结果完整、准确，无 SQL 语法错误 |
| 5 | 应用代码调整 － MAPPER 层 | 修复分页查询、日期处理等 SQL 调用 | 数据访问层 | 验证 MAPPER 层接口调用无报错，返回数据正确 |
| 6 | 应用代码调整 － 工具类 | 更新数据库连接工具类，支持达梦特性 | 通用工具模块 | 验证工具类方法调用结果符合达梦特性要求 |
| 7 | 应用代码调整 － 配置类 | 调整数据源配置和连接参数 | 配置层 | 验证配置参数生效，数据源连接稳定 |
| 8 | 配置文件更新 － application.yml文件 | 更新数据库连接参数 | 应用配置 | 验证配置参数生效，无参数错误导致的连接失败 |
| 9 | 配置文件更新 － 日志配置 | 添加达梦 SQL 日志输出 | logback.xml | 验证达梦 SQL 执行日志正常输出，便于问题排查 |

表4新疆初中学业水平体育与健康考试信息管理系统方案验证表

| 序号 | 适配维度 | 具体操作 | 影响范围 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依赖驱动配置 | 项目使用 Maven 管理，在 pom.xml 中移除 MySQL 依赖，新增达梦驱动依赖坐标。 | 项目构建环境 | 验证 Maven 打包无依赖冲突、构建成功率 100％ |
| 2 | 连接字符串 | 修改main/resources/application－druid.yml ，将 url 中的 jdbc:mysql:// 改为 jdbc:dm://主机IP:5236//数据库名?参数 | 所有数据源配置 | 验证应用启动后数据源连接成功，无 URL 格式或网络连接报错 |
| 3 | 驱动类名 | 在上述同一配置文件 （application－druid.yml） 中，将 driver－class－name 从 com.mysql.cj.jdbc.Driver 改为 dm.jdbc.driver.DmDriver | 连接池配置 | 验证启动日志显示驱动类加载成功，Druid 连接池正常创建连接 |
| 4 | SQL 语法适配 | 将所有语法不匹配的sql全部替换为达梦方言，并验证性能 | 核心业务SQL | 验证系统所有功能菜单的数据 CRUD 操作结果完整、准确，无 SQL 语法错误 |
| 5 | 应用代码调整 － DAO 层 | 1. 注解SQL：检查 ＠Select 等注解中的 SQL 语句。 2. 序列：将 AUTO＿INCREMENT 或自增主键策略，配置 MyBatis－Plus 的 KeyGenerator。 | 数据访问层 | 验证 DAO 层接口调用无报错，分页、日期、字符串操作等返回数据正确 |

| 序号 | 适配维度 | 具体操作 | 影响范围 | 验证要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 应用代码调整 － 工具类 | 更新数据库相关工具类，修改其中的 SQL 注入过滤、字段脱敏等逻辑与达梦语法兼容。 | 通用工具模块 | 验证工具类方法调用结果符合达梦特性要求，不影响原有业务逻辑 |
| 7 | 应用代码调整 － 配置类 | 修改 DataSourceConfig 类，确保数据源配置、连接池参数（如初始化大小、超时时间）适配达梦和当前服务器性能。 | 配置层 | 验证配置参数生效，数据源连接稳定，无连接泄漏迹象 |
| 8 | 配置文件更新 － 日志配置 | 修改 logback.xml，确保能输出达梦 JDBC 驱动的详细 SQL 执行日志，便于排查。 | 应用配置 | 验证达梦 SQL 执行日志正常输出，不同环境配置切换正确 |

- 2.数据迁移验证

（1）数据导出：使用 Navicat 导出 MySQL 全量数据（含表结构、记录、视图、存储过程），生成导出日志及 SQL 文件清单。

（2）数据转换：整理 MySQL 与达梦 DM8数据库数据类型、函数差异对照表，附达梦数据库SQL 语法适配汇总表。

（3）数据导入：导入转换后的 SQL 文件，使用达梦数据对比工具校验迁移前后数据一致性（字段值、数据量、关联关系），出具数据一致性报告（要求≥99.99％）。

- 3.数据库连接验证

（1）连接测试：启动系统后，监控达梦 DM8数据库连接状态，记录连接耗时、无连接超时／驱动报错的运行时长，连接池监控数据。

（2）配置整理：提供达梦 DM8数据库连接配置文件（含 URL、用户名、连接池参数），标注关键参数调整依据。

4.SQL 兼容性验证

（3）全量测试：遍历所有数据库操作功能，执行增删改查操作，重点验证晨午检系统已改造的分页查询、DATE＿FORMAT 等差异化语法，后续补充体质测试系统、中考体育系统的 SQL 兼容性测试，形成全系统 SQL 兼容性测试清单（无语法报错）。

（4）函数验证：单独测试改造后适配达梦 DM8的数据库函数执行结果，与原 MySQL 环境对比，提供函数执行结果对比表。

- （三）业务功能适配验证

（1）核心功能测试：按系统拆分测试用例，覆盖晨午检数据录入、体质测试成绩核算、中考体育报名等核心流程，每个用例均记录执行结果（需 100％通过）；其中晨午检系统需重点验证数据库适配改造后的功能完整性，另外两个系统待补充测试用例及结果。

（2）异常场景测试：模拟数据缺失、重复提交、边界值输入等 5 类以上异常场景，记录系统容错处理方式及报错信息，形成异常场景测试报告。

（3）资料整理：提供业务功能改造前后对比表，标注因arm64 架构、统信 UOS、达梦 DM8适配调整的功能点及原因（晨午检系统需结合已完成的数据库适配内容标注，另外两个系统待补充）。

- （四）性能与稳定性验证

（1）性能测试：使用 JMeter 模拟 100／500／1000 并发用户访问核心接口，记录响应时间、吞吐量，生成性能测试报告（含与原 x86＋MySQL 环境对比数据）。

（2）长稳测试：系统在arm64 ＋ 统信 UOS ＋ 达梦 DM8环境下持续运行 168 小时，监控 CPU、内存、磁盘使用率（峰值不超过 80％），记录无宕机、服务中断的运行数据，提交长稳测试日志。

（3）资料整理：提供性能测试场景设计说明、并发用户数设定依据。