2025年技术部【第13周】工作周报

| 报告人 | 颜准 |  | 时间 | 3月24日 至 3月27日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周重点工作 | - 本周工作总结如下： - 研发工作 - （3.24）[过程性+终结性成绩管理]菜单栏，[过程性+终结性成绩查询]页面修改为[日常监测成绩查询]，删除组织树，增加[学年]、[年级]、[班级]的下拉框。 - BUG修复 - （3.24）修复[学校信息变更记录],[过程性评价信息管理],[日常监测成绩录入]页面的bug。 - (3.25)修复各种[信息管理页面]的单独重置密码功能损坏js的bug,修复超管的各种功能。 - (3.26)修复[基础信息管理]中的监考老师登记页面分页查询,修复[基础信息管理]中的监考老师登记页面编辑教师所有项目都可以编辑。 - (3.27)修复[组织用户中心],[考试配置信息管理],[考试配置信息管理],[学生中考成绩管理],[考点信息管理],[学生成绩查询],[业务管理]页面的bug。 - (3.28)修复学校用户[基础信息管理]学生信息管理批量删除,解决首页shcool_id和class_id类型问题。 - 三、其他 |  |  |  |
| 本周不足和改进 | - 不足之处: - 1.修改bug过程中,逻辑有欠缺,速度也不是特别快。 - 2.对于中考体育整体系统的理解还不够,对于每一层级的用户权限理解不够。 - 3.和运营部同事对接沟通不够及时。 - 改进方面: - 通过对代码的理解前端html和js能够熟练使用。 - 前后端shiro的理解也有所加强,Ruoyi框架的js也有所理解。 |  |  |  |
| 下周工作计划 | - 针对中考体育项目进行测试,针对测试出来的问题进行修复。 - 全力持续保障中考体育的正常运行。 - 负责中考体育以外的项目。 |  |  |  |
| 申请批复 |  | 批复人 |  |  |
|  |  | 批复意见： 批复时间： 年 月 日 时 |  |  |