好的，根据您提供的会议录音转换文本，结合上下文语义，提炼核心内容，形成以下会议整理：

会议整理

会议主题： 关于晨午检系统数据对接自治区疾控平台事宜专题会

会议时间： （根据上下文推断为近期某日）

会议地点： 公司小会议室

主持人： 方老师

参会人员： 潘主任、高博士、方老师、王艳（运营部主管）、宋立卓（运营部卫生组）、张旭东（技术部）、严准（技术部）、董世杰（研发主管）、姜敏涛、陈宏建等（根据录音提及整理）

记录人： （未明确指定，由方老师主导整理）

一、 会议背景与核心议题

- 政府要求： 自治区政府近期（昨日）强硬要求教育厅将“学校晨午检及因病缺勤信息管理系统”（简称晨午检系统）数据共享对接至自治区疾控局“监测预警平台”（多点触发系统），以实现传染病防控数据互通。

- 历史背景：

* 2018年，教育厅、卫健委、疾控中心曾协商系统使用，因权限争议（教育厅无传染病防控法定权限），系统名称由“自治区学校传染病防控信息管理系统”变更为现名。

* 自2018年起，疾控中心多次要求获得系统权限或数据共享，均被教育厅（体育卫生艺术处主导）拒绝。

* 2025年上半年，因多点疫情，政府协调多厅局会签要求共享数据，教育厅体卫艺处陈新海处长主导拒绝提供。

* 2025年8月23日，方老师曾代表公司为教育厅体卫艺处王倩处长起草法律依据说明（引用《数据安全法》《个人信息保护法》《中小学生学籍管理办法》等），阐述在未建立安全机制、完成脱敏前，直接共享原始数据存在法律风险与信息泄露隐患，建议合规前提下探讨脱敏统计信息共享。该说明于8月25日提交王倩。

- 当前问题：

* 昨日（会议前一天），政府强硬要求对接，教育厅体卫艺处（陈新海、王倩）与信息中心（现资源发展中心，田鹏）与疾控局开会研讨，未通知我方（系统原运维研发单位)参加。

* 会后当晚，资源发展中心田鹏即直接向董世杰索要系统省级用户名、密码及数据结构，流程不合规。

* 今日会议旨在了解背景、明确现状、确定应对策略。

二、 最新进展与沟通情况（王艳汇报）

- 与教育厅沟通：

* 联系体卫艺处王倩处长，被告知“不懂业务”，要求直接联系资源发展中心田鹏。

* 联系田鹏老师：

* 确认对方（疾控局）索要账号密码及数据结构。

* 田鹏表示昨日会议应通知我方参加，并询问我方应提供传染病数据、预警信息还是晨午检信息（业务需求不明确）。

* 未明确后续对接流程（如建群、与业务处室沟通）。

* 初步约定本周五上午赴教育厅资源发展中心（10楼），与疾控局相关处室进行业务交流。已留言王倩，未获回复。

- 疾控局对接方信息：

* 初步判断对接部门为自治区疾控局下属“监测预警与应急处置处”（负责人孙敬轩）。

* 该处职责包含“规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设”、“建立健全跨部门跨区域疫情信息通报和共享机制”。

三、 讨论与决策

- 核心原则确认：

* 数据安全与合规： 重申数据共享必须基于签订信息保密协议，明确各方（疾控中心、资源发展中心、研发单位）责任，遵循最小化信息提供原则。协议需约束数据使用方（疾控中心），明确责任。

* 流程规范： 必须有正式流程和文件依据，反对绕过我方直接索要敏感信息。

* 定位与策略（高博士补充）：

* 当前应“主动调研，不主动推动”。首要任务是清晰了解对方具体需求、意图及背景。

* 避免被定位为“主动推动者”，应坚持由业务主管部门（教育厅体卫艺处）明确要求和流程。

* 强调需教育厅体卫艺处正式明确要求我方配合。

- 周五赴教育厅安排：

* 人员： 王艳（主导）、宋立卓（业务）、张旭东和/或严准（技术，了解业务需求，利于系统未来规划）、总管部派一名沟通能力强人员（应对潜在不尊重情况）。原计划董世杰因明日（周四）需接待高新区穆慧丽主任，调整由张/严参加。

* 目的： 明确疾控局具体需求（要什么数据？做什么用？）、业务对接方式、数据共享范围、安全协议签署等。

- 会前准备（今日/明日）：

* 调研（王艳、宋立卓负责）：

* 立即联系自治区疾控中心相关人员（如张毅主任或通过潘主任关系），或监测预警与应急处置处（孙敬轩），主动电话调研，核实需求部门、具体需求内容、当前进展程度。目标：会前摸清对方真实意图。

* 了解“多点触发系统”功能与对接要求。

* 资料准备： 技术部（董世杰、张旭东、严准）做好提供必要技术信息（在合规和流程前提下）的准备。

* 法律依据回顾： 全体参会人员（尤其周五参会人员）需熟悉方老师8月23日提交的法律依据说明内容。

- 系统规划建议（方老师提出）：

* 技术部（张旭东、严准）在后续晨午检系统开发/优化中，需考虑国家要求及“多点触发”等新需求，使系统更具生命力和兼容性，避免闭门造车。建议研究自治区疾控局监测预警体系建设相关公开信息。

四、 行动计划与责任人

- 调研疾控需求： 王艳、宋立卓（主导），今日/明早完成电话调研，摸清疾控局具体意图与需求。 (责任人：王艳、宋立卓)

- 准备周五会议：

* 参会人员确定：王艳、宋立卓、张旭东/严准、总管部1人。 (责任人：王艳)

* 技术部准备潜在技术问题应答。 (责任人：张旭东、严准、董世杰)

* 回顾法律依据文件。 (责任人：全体参会人员)

- 参加周五会议： 赴教育厅资源发展中心，与疾控局、教育厅代表进行业务交流，明确需求与流程。 (责任人：王艳及参会团队)

- 系统规划考虑： 技术部关注“多点触发”等疾控预警需求，融入系统未来规划。 (责任人：张旭东、严准)

五、 散会

会议于（时间点）结束。

----

排版说明：

* 清晰结构： 使用标题、小标题、编号列表分层级展示信息。

* 内容精准： 提炼核心事实、决策、行动，避免录音中重复、情绪化表达和无关细节。

* 关键信息突出： 加粗核心原则（主动调研不主动推动、安全合规、流程规范）、决策、行动项及责任人。

* 背景聚焦： 将复杂的历史背景和法律依据浓缩为关键点，服务于理解当前议题。

* 行动导向： 明确“行动计划与责任人”部分，确保后续执行。

* 客观中立： 基于录音事实描述，如“教育厅体卫艺处拒绝”、“未通知我方”、“流程不合规”等，不做主观评价（如“瞒天过海”、“不尊重”等）。