“关于新疆学生体质健康数据提供给发展中心的技术实现-第一次集中研讨”会议纪要

会议时间：2025年12月16日 18:00—19:10

会议形式：现场和线上

现场地点：创新广场F座21楼胡杨厅

会议链接：腾讯会议：814-740-153

参会人员：

新疆青卫舜源信息科技有限公司：方源、高传贵、董士杰、张旭东、颜准

新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心：赵昂、王爱龙

- 会议议程

1、数据对接技术实现研讨；

2、数据安全保密承诺书的拟定与签署；

3、关于“新疆教育数据服务平台”接收学生体质健康数据后，相关合作初步探讨。

- 会议内容

（一）数据对接技术实现方案

前期推进：双方已于2024年9月14日左右初步完成对接，确定了数据字段及接口规范。数据传输测试因“域名解析”问题及个别“字段数据类型”不匹配而受阻，核心问题已基本定位。

1、当前存在的问题：

    - 域名解析：发送数据时域名解析不稳定，需资源发展中心协调排查DNS

配置。

    - 平台整合影响：资源发展中心的“能力开放平台/数据服务平台”正在进

行系统整合与数据迁移，导致当前接口暂时不通，相关账号无法登录。

2、推进计划：

    - 优先解决域名解析：资源发展中心尽快排查解决DNS问题。

    - 平台恢复后联调：待资源发展中心平台整合完成恢复后：

    - 资源发展中心提供数据对接平台账号及权限，数据管理中心用于监控数据

传输状态和查看接收数据。

    - 双方基于原有接口和已定字段结构（以体质测试系统数据表为例），重新

进行单表测试联调。

    - 测试目标：确保单表数据能稳定推送、成功接收。

    - 测试验证与扩展：单表测试成功后，进行多日数据推送测试，双方校验数

据量、一致性及准确性。验证无误后，按相同路径对接当期学生体质测试数据。

    - 服务器资源准备：数据管理中心需尽快将“学生健康体检信息管理系统”

与“自治区近视综合防控信息管理系统”迁移所需服务器资源配置要求提交给资源发展中心，以便提前协调资源。目标是在2025年1月30日前完成两个业务系统迁移工作。

- 数据安全保密承诺书的拟定与签署

1、必要性确认：双方一致认为，因学生体质健康数据属敏感信息（国家核心数据范畴），且涉及跨部门（发展中心）共享，需签署数据安全保密协议/承诺书。

2、责任主体与协议签署：

明确数据所有权及管理责任及技术执行与托管方。

3、协议核心：确保数据仅用于约定用途，双方项目组成员承诺保密，禁止违规使用或外泄。

4、协议形式：双方根据实际情况拟定数据安全承诺书，或采用资源发展中心提供的现有模板或补充完善模板。由数据中心对接人员与资源发展中心相关人员双向签署。

5、具体执行：青卫舜源基于原合同数据安全内容提供模板，双方尽快完成签署。此工作与数据对接工作并行推进。

- 相关合作初步探讨

共同愿景： 双方认同将沉睡数据转化为分析成果，服务于教育决策的价值。

合作模式：

理想路径：由业务主管部门提出需求、资源发展中心与数据管理中心提供技术实现支持 、产出分析报告供决策参考。

补充路径：若业务驱动较慢，资源发展中心与数据管理中心可主动基于平台数据能力，合作进行初步分析探索，向体卫艺处汇报，争取支持。

前提：需待数据成功接入资源发展中心平台后，再行深入讨论具体课题、工具及合作方式。需体卫艺处主导或认可。

- 待办事项

| 序号 | 行动项 | 负责单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协调排查解决域名解析(DNS)问题 | 资源发展中心 | 保障数据发送通道稳定 |
| 2 | 提供平台账号权限(用于数据监控/查看/管理) | 资源发展中心 | 提供给数据管理中心 |
| 3 | 青卫舜源提供数据安全保密协议模板 | 提供模板 | 供双方项目组成员签署 |
| 4 | 签署数据安全保密协议 | 双方技术团队 | 双向签署 |
| 5 | 提交迁移系统服务器资源配置需求 | 数据管理中心 | 提交给资源发展中心 |
| 6 | 恢复平台后启动单表联调测试 | 双方技术团队 | 基于原有接口和字段结构 |

会议记录：颜准

2025年12月16日