数据与网络安全应急处理预案

# 第一章  总则

- 目的与原则：明确应急处理预案的目的，即快速识别、响应、控制和减轻网络安全事件的影响，保护组织的资产、数据和业务连续性。同时，确立“预防为主、防治结合、统一指挥、分工协作、响应及时”的原则。

- 适用范围：界定预案适用的网络安全事件类型，包括但不限于网络攻击、数据泄露、恶意软件感染、系统瘫痪等。

- 组织机构与职责：成立网络安全应急响应小组（以下简称“应急小组”），明确小组领导、成员及其职责分工，包括但不限于事件监测、分析、通报、处置、恢复及后续改进等环节。

# 第二章  预警与监测

- 预防与预警机制

### 1.预防措施

#### 1.1.安全防护体系建设

部署防火墙、入侵检测 / 防御系统（IDS/IPS）、防病毒软件、加密设备等网络安全防护设备，对网络边界和内部网络进行保护。

建立访问控制机制，对系统和数据资源的访问进行严格授权和认证，限制用户的访问权限。

#### 1.2.安全管理制度落实

依据国家有关法律法规，制定并完善网络安全管理制度，包括人员安全管理、设备安全管理、数据安全管理等方面，加强员工的安全意识培训和教育。

规范系统和网络设备的日常操作流程，如系统更新、配置变更等，防止因人为操作失误导致安全漏洞。

#### 1.3.安全评估与漏洞扫描

定期进行网络安全评估，包括网络架构评估、应用系统安全评估、数据库安全评估等，发现潜在的安全风险。

利用漏洞扫描工具对网络、系统和应用进行定期扫描，及时发现和修复安全漏洞。

#### 1.4. 数据备份与恢复

为确保数据与网络安全应急处理预案的全面性和有效性，特制定详细的数据备份与恢复章节，以应对可能发生的各种数据丢失、损坏或安全事件。本章节旨在通过科学、系统的数据备份策略及高效的恢复机制，最大限度地保障数据的安全性和业务连续性。

##### 1.4.1 数据备份策略

### 1.全量备份

定义：全量备份是指对指定数据集或整个系统进行的完整复制，包含所有数据和文件。

实施频率：根据数据变化频率和业务重要性，设定合理的全量备份周期，如每周一次或每月一次。

存储位置：全量备份数据应存储在本地安全存储介质上，并考虑使用加密技术保护数据安全。

### 2.增量备份

定义：增量备份仅备份自上次备份（全量或增量）以来发生变化的数据。

实施频率：建议每日进行，以捕捉数据变化的每一个细节。

依赖关系：增量备份依赖于全量备份，恢复时需先恢复全量备份，再依次应用增量备份。

### 3.冷数据备份

定义：冷数据备份是指对长期不活跃或归档数据进行备份，通常用于历史数据保存和合规性要求。

实施策略：根据数据保留政策和合规要求，定期将冷数据迁移至成本效益更高的存储介质，如磁带或云存储。

访问控制：严格限制对冷数据备份的访问，确保数据的安全性和隐私性。

### 4.异地容灾备份

目的：防止因自然灾害、人为破坏或系统故障导致的本地数据丢失。

实施方式：在地理上远离主数据中心的位置建立备份数据中心，定期将全量和增量备份数据传输至该中心。

同步机制：采用实时或定时同步技术，确保异地备份数据的时效性和一致性。

#### 1.4.2 备份数据测试与验证

### 1.定期测试

频率：至少每季度进行一次全面的备份数据恢复测试，确保备份数据的完整性和可用性。

测试内容：包括全量备份、增量备份以及异地容灾备份的恢复测试，验证恢复过程的准确性和效率。

### 2.验证流程

恢复演练：模拟真实的数据丢失场景，执行备份数据的恢复操作，记录恢复时间和遇到的问题。

数据校验：恢复后，使用数据校验工具或脚本验证恢复数据的完整性和准确性。

报告与改进：根据测试结果，编写详细的测试报告，指出存在的问题和改进建议，持续优化备份与恢复策略。

### 3.自动化与监控

自动化工具：采用自动化备份和恢复工具，减少人为错误，提高备份效率和可靠性。

监控与报警：建立备份作业监控机制，实时监控备份任务的执行状态，对失败或异常任务及时报警并处理。

### 2.预警机制

#### 2.1.监测指标设定

根据公司网络和系统的特点，设定关键的安全监测指标，如网络流量异常、系统资源使用率异常、恶意软件检测等。

#### 2.2.预警信息收集与分析

监测预警组通过安全监控工具实时收集安全信息，对监测数据进行分析和比对，当监测指标超出正常范围时，发出预警信息。

对预警信息进行进一步分析，判断是否可能引发安全事件，评估事件的潜在影响和严重程度。

#### 2.3.预警信息发布

当确定存在潜在安全威胁时，及时向本单位数据安全管理分管领导和应急小组发布预警信息，启动相应的应急准备工作并进行紧急预处理，减少损失。预警信息应包括事件的类型、可能的影响范围、预计发生时间等内容。

- 信息通报：建立内部和外部全天候7*24小时信息通报渠道，确保一旦检测到安全事件，能够迅速通知相关部门和人员，包括应急小组成员、IT支持团队、法律顾问等。

- 用户反馈接收：设立专门的用户反馈渠道，鼓励用户报告任何可疑的网络活动、安全漏洞或潜在威胁。这些反馈可以来自用户直接通过网站、应用或客户服务热线提交的报告，也可以是通过社交媒体、论坛等渠道收集到的用户意见和评论。为了有效接收和处理这些反馈，组织应确保：

- 反馈渠道畅通：提供多种便捷的反馈方式，包括7*24小时客户服务热线，确保用户能够轻松提交反馈。

- 反馈处理流程明确：建立明确的反馈处理流程，包括接收、分析、处理和反馈等环节，确保用户反馈得到及时、有效的处理。

- 用户隐私保护：在处理用户反馈时，严格遵守隐私保护政策，确保用户信息的安全和保密。

- 激励机制：考虑设立激励机制，如奖励计划或积分系统，鼓励用户积极报告安全问题和漏洞。

# 第三章  应急响应流程

- 事件报告与初步评估（1小时内）

## 任何员工一旦发现网络安全事件，应立即（不超过5分钟）按照既定程序报告给应急小组。应急小组在接到报告后，需在30分钟内对事件进行初步评估，明确事件的性质、范围和严重程度。同时，在应急处理过程中，应急处理组会迅速启动，同步开展事件调查工作，收集与事件紧密相关的各类证据，包括但不限于系统日志、网络流量记录、用户操作记录等关键信息。

### 事件分级与报告机制：

- 低危险等级：事件影响范围小，不涉及敏感数据泄露或系统瘫痪。应急小组在1小时内完成初步评估后，可自行决定处理方案，并记录在案，无需立即上报领导小组。

- 中等危险等级：事件影响范围较大，可能导致部分业务中断或数据丢失，但不影响全局。应急小组在完成初步评估后，应立即报告给部门负责人，并在其指导下进行后续处理。

- 高危险等级：事件严重影响业务运行，可能导致大量数据泄露或系统瘫痪。应急小组在完成初步评估后，应立即报告给部门负责人及上层领导，并启动最高级别的应急响应预案。

## 应急小组需在1小时内完成事件报告与初步评估的汇总工作，并对收集到的证据进行深入分析，以确定事件的起因、攻击路径以及攻击者的相关信息。为后续的网络安全改进措施提供参考，也为可能涉及的法律行动提供依据。

- 应急启动（初步评估后30分钟内）

## 根据初步评估结果及事件等级，应急小组需在30分钟内决定是否启动应急响应预案，并立即通知所有相关人员进入应急状态，确保所有关键岗位人员迅速到位。对于低危险等级的事件，应急小组可根据情况决定是否启动全部或部分应急响应流程。

- 事件分析与控制（启动后2小时内）

## 应急响应启动后，组织专业团队在2小时内深入分析事件原因，迅速采取措施隔离受影响的系统或网络，防止事态进一步扩大，确保其他系统或网络的安全运行。对于低危险等级的事件，分析与控制措施可适当简化，但仍需确保事件得到妥善处理。

- 数据保护与恢复（分析与控制后1-4小时）

## 在事件得到初步控制后，立即评估数据受损情况（1小时内）。根据评估结果，采取必要措施保护未受影响的数据（1小时内），同时制定详细的数据恢复计划并在接下来的2小时内执行，以尽快恢复受影响的数据和业务。对于低危险等级的事件，数据保护与恢复工作可适当简化，但仍需确保关键数据的安全。

- 通报与沟通（数据恢复计划执行后1小时内）

## 根据事件的性质和法律规定，在数据恢复计划执行完毕后1小时内，向受影响的用户、合作伙伴及监管部门通报事件情况，保持透明沟通，及时回应各方关切。对于低危险等级的事件，通报内容可适当简化，但仍需确保信息传达的准确性和及时性。

- 事件记录与总结（事件解决后24小时内）

## 事件解决后，详细记录整个处理过程，包括时间线、采取的措施、结果等（12小时内）。并在接下来的12小时内组织总结会议，分析得失，总结经验教训，提出改进措施，为未来应对类似事件提供参考。对于所有等级的事件，都应进行完整的记录和总结，以确保持续改进和提升应急响应能力。

# 第四章  恢复与重建

- 系统恢复（24-72小时）

- 在确保安全的前提下，启动系统恢复工作。根据受影响系统的复杂性和数据恢复的需求，预计在系统应急响应结束后24至72小时内，逐步恢复受影响的系统和业务。恢复过程中需持续监控，确保系统稳定且安全。

- 安全加固（恢复后72小时内）

- 基于事件分析的结果，在系统恢复完成后72小时内，对系统进行全面的安全加固。这包括但不限于更新系统补丁、优化安全配置、增强访问控制策略、调整防火墙规则等，以消除安全隐患，防止类似事件再次发生。

- 培训与演练（安全加固后1周内）

- 在安全加固工作完成后1周内，组织全体员工进行网络安全意识培训，确保每位员工了解最新的安全政策和操作流程。同时，安排至少一次应急响应演练，模拟真实的安全事件，检验团队的应急响应能力和预案的有效性，进一步提升团队的应对能力。

# 第五章  持续改进

- 评估与审计：定期对网络安全管理体系和应急响应预案的有效性进行评估和审计。

- 技术与策略更新：跟踪最新的网络安全威胁和技术发展，适时更新防护策略和工具。

- 合作与交流：加强与行业组织、安全厂商、同行企业的交流与合作，共享安全信息和最佳实践。

# 第六章  应急响应工作组名单及职责

为了确保网络安全应急响应的及时性和有效性，特成立以下应急响应小组，并明确各小组的职责：

## 1. 领导小组

组长：方源 （职位：青卫舜源主任）

职责：全面负责应急预案的制定、实施、监督和评估，协调各部门资源，确保应急预案的顺利执行。

联系电话：18999196346

### 第一副组长：吴海龙（职位：技术部门主管）

职责：协助组长开展工作，负责技术层面的应急响应和处置。

联系电话：15160980355

第二副组长：王艳（职位：运营部主管）

职责：负责与外部机构（如执法部门、安全组织）的联络与沟通，以及内部员工的通知。

联系电话：18167873926

## 2.技术支持小组

网络安全管理员：牟雷（职位：技术部门副主管）

职责：提供技术支持，协助应急预案的编制，负责应急响应过程中的技术难题解决。

联系电话：18199991300

数据安全管理员：董士杰

职责：提供技术支持，协助应急预案的编制，负责应急响应过程中的技术难题解决。

联系电话：18999887325

成员：李仕铭17609078102

## 3.运营联络小组

组长：王瑜（职位：运营部主管助理）

职责：负责与外部机构（如执法部门、安全组织）的联络与沟通，以及内部员工的通知。

联系电话：13201380923

成员：

周晓燕17716912965

鲜美艳18119196426

黄俞鑫13369618141

慕利18963812168

巴图那生18963803519

宋立卓15146811532

## 4. 综合事务小组

组长：姜锦涛（职位：综合事务负责人）

职责：负责应急响应过程中的综合事务协调，包括信息通报、资源调配等。

联系电话：18167873603