2025年技术部【第19周】工作周报

| 报告人 | 颜准 |  | 时间 | 5月6日 至 5月9日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周重点工作 | - 本周工作总结如下： - 基础运维类 - (5.6)使用定时任务使考点首页正确显示,以及各类统计报表正常显示,以便于统计各项数据。 - (5.8)中考体育项目将参加过中考模拟的学校都进行退审,原有模拟成绩已保存,使接下来这些学校能够正常导入学生,报考项目,执行计划,录入学生成绩。中考体育更换部分分页startPage();的位置,使分页生效。将学生信息批量删除前查询报考项目的方法修改为Post方法,使其不会因为url过长报414错误。学生免考缓考查看页面对新增加的图片上传的回显进行优化。学生修改操作日志记录页面增加分页,并修复点击组织树,发送请求负载不正确的问题。 - (5.9)中考体育项目再次增加学生中考成绩录入增加对模版校验,针对用户导入时模板不对进行多次的提醒。修复业务管理的新增学校审核发送撤并学校请求,撤并学校发送新增学校请求的问题。 - 研发工作 - (5.6)中考体育监考教师登记批量导入重构,更换使用easyExcel依赖,将模板生成重写编写,导入表格校验重构。 - (5.7)新体测项目继续补完切换账号功能,user类增加新的字段存储旧的用户信息,使用tokenService对新用户信息进行加密再传到前端进行切换,返回原用户取出原用户信息,加密返回前端。针对不同的用户权限问题统一标准,优化不同用户的权限访问。 - (5.8)新体测项目用户管理功能进行优化,主要是新增用户时需要绑定角色以及增加部门编号和增加部门表,使其对应从而获取一定的权限。针对新体测项目对maven依赖进行优化,所有增加的模块都需要放在最外层统一管理,版本号也统一管理,其他子模块使用依赖不需要再填入版本号防止依赖冲突,或者依赖版本不对导致运行错误。 - 会议类 - 其他 - (5.6)参加新大附中中考模拟,根据新大附中学生信息,打印出二维码,负责篮球项目对学生进行检测,负责数据的上传以及完整性。 |  |  |  |
| 本周不足和改进 | - 不足之处: - 时间安排不够合理,在处理中考体育项目退审和成绩录入优化时，因未提前评估工作量，导致部分任务延期完成,在参加新大附中中考模拟时，因临时任务插入，未能充分准备二维码打印和设备调试，初期效率较低。 - 沟通协调需加强,在做新体测项目时,开始未能和其他同事沟通导致用户表部门表学校表的dept_id对不上,导致部分功能,逻辑等返工调整。 - 细节把控不足,学生成绩模板校验不够全面，反映出对用户操作习惯考虑不周，未提前模拟真实使用场景。在修复分页和请求负载问题时，因测试用例覆盖不全，导致有重复修改的问题。 - 改进方面: - 时间安排分轻重缓急,遇见解决不了的问题及时寻求帮助而不是一直死磕,耽误时间。 - 针对多人开发项目要多沟通交流,各个模块要相互配合,不能够起冲突,每天提交代码都需要过一下,这样拉取更新的时候就不会出现问题。 - 细节方面也要提高工作效率,针对暂时用不上的可以往后放一放,专注于要解决的需求。 |  |  |  |
| 下周工作计划 | - 新体测项目的各类用户的权限,地州教育局建立计划和学校执行计划导入成绩等,整体框架现初步做出来。 - 持续跟进中考体育的运维工作,配合运营部将每一个学生成绩都录好,重点统计报表要准确。 |  |  |  |
| 申请批复 |  | 批复人 |  |  |
|  |  | 批复意见： 批复时间： 年 月 日 时 |  |  |