2025年技术部【第21周】工作周报

| 报告人 | 颜准 |  | 时间 | 5月19日 至 5月23日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周重点工作 | - 本周工作总结如下： - 基础运维类 - (5.20)中考体育系统管理员用户，地州用户和县市区用户7天密码修改，连续超过7天未登陆的，直接冻结用户,修改过程性评价提示语。 - (5.22)增强免测学生恢复的逻辑,确保能够恢复成功,增加将学校表学校名字,跟学校考试项目设置表的学校名字统一的定时任务,防止学校下载模板出现错误导入不进去的问题。 - (5.23)中考体育系统修改删除学生信息获取审核信息的方法。 - 研发工作 - (5.19)新体测项目优化统计率展示页面和后台获取统计率逻辑。 - (5.20)新体测系统优化统计率展示页面和后台获取统计率逻辑。 - (5.22)增加新体测项目学校上报率统计的定时任务。 - (5.23)新体测系统查询学校上报率的定时任务后端逻辑正常。 - 会议类 - 其他 - (5.20)针对新市区体测报告书具体统计表格,从数据库中进行填写。 - (5.21)针对新市区体测报告书5.0具体统计表格,从数据库中进行填写。 - (5.22)升级所有恒康佳业50米的外设。 - (5.23)对接恒康厂商升级主机设备使其可以返回学生姓名,性别,学校。 |  |  |  |
| 本周不足和改进 | - 不足之处: - 免测学生恢复功能优化后未全面回归测试，偶发极端场景未覆盖,没有加入更全面的确认机制。 - 统计报告书的准确率以及效率明显不足,出现多次返工并数据不准确的情况出现。 - 改进方面: - 针对用户使用频繁的功能逻辑,测试必须全面,针对用户可能出现使用方面的问题多测试,多找问题。 - 针对统计数据必须严谨且准确,不能模棱两可,不能抱着差不多的心态,必须实事求是,每一项统计都要不差一毫一厘。 |  |  |  |
| 下周工作计划 | - 1.针对新体测系统的统计方面的功能继续完善,从整个方面,到每个项目,每个学生,学校。 - 2.中考体育进入收尾工作,确实保证不出任何问题。 |  |  |  |
| 申请批复 |  | 批复人 |  |  |
|  |  | 批复意见： 批复时间： 年 月 日 时 |  |  |